**АДМИНИСТРАЦИЯ БАКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 марта 2021 года № 16 с. Бакуры**

**О внесении изменений в постановление администрации Бакурского МО**

**№ 43 от 01.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования на 2021 год».**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района, администрация Бакурского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бакурского муниципального образования № 43 от 01 декабря 2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования на 2021 год»:

1.1. приложение к постановлению администрации изложить в следующей редакции:

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования» на 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта)** | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | Администрация Бакурского муниципального образования |
| **Наименование исполнителя мероприятий** | Администрация Бакурского муниципального образования |
| **Наименование целевой программы** | «Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования» на 2021 год |
| **Сроки реализации** | 2021 год |
| **Цели и задачи** | - улучшение эстетического вида населенных пунктов;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - летнее содержание дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог);  - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры;  - приобретение и установка спортивной площадки;  приобретение и установка детского игрового комплекса;  - озеленение;  - благоустройство территории родника в с. Бакуры;  - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы;  - организация дорожного движения на дорогах муниципального образовании, разработка правил организации дорожного движения;  - наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации |
| **Ожидаемые результаты** | - улучшение эстетического вида населенных пунктов;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - летнее содержание дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог);  - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры;  - приобретение и установка спортивной площадки;  приобретение и установка детского игрового комплекса;  - озеленение;  - благоустройство территории родника в с. Бакуры;  - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы;  - организация дорожного движения на дорогах муниципального образовании, разработка правил организации дорожного движения;  - наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации | |
| **Целевые индикаторы** | - ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1 м2 стоимостью 100 руб.- 500 м2 (прогнозно) – 87,6 тыс.р.  - летнее содержание дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог) – 90 тыс. р.  - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры – 100 тыс. р.  - приобретение и установка спортивной площадки – 132 тыс. р.  приобретение и установка детского игрового комплекса - 286 тыс.р.  - озеленение – 10 тыс. р.  - благоустройство территории родника в с. Бакуры - 100 тыс.р.  - организация дорожного движения на дорогах муниципального образования 59 тыс.р.  -разработка правил организации дорожного движения – 41 тыс. р.  - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы – 50 тыс.р.  - наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации – 300 тыс.р. |
| **Характеристика программных мероприятий** | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Бакурского муниципального образования . |
| **Объемы и источники финансирования** | 1255,6 тыс. руб. из средств бюджета поселения. |

**1. Характеристика сферы реализации Программы**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей муниципального образования и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За администрацией Бакурского муниципального образования закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

**2. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы планируется в 2021 году.

**3. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Бакурского муниципального образования .

**Целями и задачами Программы являются:**

- улучшение эстетического вида населенных пунктов;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- летнее содержание дорог ( обкос, уборка мусора вдоль дорог);

- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры;

- озеленение;

- приобретение и установка спортивной площадки;

- приобретение и установка детского игрового комплекса;

- благоустройство территории родника в с. Бакуры;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы;

- организация дорожного движения на дорогах муниципального образовании, разработка правил организации дорожного движения;

- наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации

**4. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик населенных пунктов;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории муниципального образования;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

**5. Целевые индикаторы Программы**

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

**6. Программные мероприятия**

Перечень программных мероприятий отражен в приложении к Программе и предусматривает:

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий, проводятся в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории Бакурского муниципального образования.

**7. Финансово-экономическое обоснование**

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 1255,6 тыс. рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Бакурского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2020 году.

В рамках Программы в 2021 году предусмотрены расходы на:

- ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1 м2 стоимостью 100 руб.- 500 м2 (прогнозно) – 87,6 тыс.р.

- летнее содержание дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог) – 90 тыс. р.

- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры – 100 тыс. р.

- приобретение и установка спортивной площадки – 132 тыс. р.

приобретение и установка детского игрового комплекса - 286 тыс.р.

- озеленение – 10 тыс. р.

- благоустройство территории родника в с. Бакуры - 100 тыс.р.

- организация дорожного движения на дорогах муниципального образования 59 тыс.р.

- разработка правил организации дорожного движения – 41 тыс. р.

- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы – 50 тыс.р.

- наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации – 300 тыс.р.

**8. Система управления реализацией Программы**

Администрация Бакурского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Бакурского муниципального образования выступает муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации Бакурского муниципального образования .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | сумма (тыс. руб.) |
| Благоустройство территории Бакурского МО  в том числе:  - ликвидация несанкционированных свалок;  - летнее содержание дорог ( обкос, уборка мусора вдоль дорог);  - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры;  - озеленение;  - приобретение и установка спортивной площадки;  - приобретение и установка детского игрового комплекса;  - благоустройство территории родника в с. Бакуры;  - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы; | Бюджет поселения | 855,6 |
| Организация дорожного движения на дорогах муниципального образования  в том числе:  - приобретение и установка дорожных знаков  - разработка правил организации дорожного движения | Бюджет поселения | 100,0 |
| Развитие сетей уличного освещения  в том числе:  - покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации | Бюджет поселения | 300,0 |
| **Итого:** | **Бюджет поселения** | **1255,6 тыс. р.** |

**Глава администрации Бакурского**

**муниципального образования: А.И.Котков**